MORABILIDADE

Sistema Imobiliário Integrado

ANÁLISE COMPLETA, GAPS E PENDÊNCIAS

Gerado em 21/04/2026

# Sumário

1. Visão Geral do Projeto

2. Contexto da Empresa

3. O Que Foi Implementado

4. Gaps, Falhas e Pendências

5. Comparação com Grandes Plataformas Imobiliárias

6. Recursos Prioritários Para a Morabilidade

7. Repensando o Design do Site

8. Roadmap de Implementação

9. Conclusões e Próximos Passos

# 1. Visão Geral do Projeto

O projeto Morabilidade é um sistema imobiliário integrado composto por três partes: uma API backend (Python/FastAPI + PostgreSQL/Supabase), um painel de administração (Next.js 15 + shadcn/ui) e um site público (Next.js 15 + Tailwind CSS). O sistema foi projetado para atender uma imobiliária digital, sem sede física, que opera exclusivamente via Instagram e WhatsApp.

## Arquitetura Atual

| Componente | Tecnologia | Status |
| --- | --- | --- |
| API Backend | Python 3.12 + FastAPI + Supabase + Firebase Storage | ✅ Funcional |
| Painel Admin (web/) | Next.js 15 + React 19 + shadcn/ui + Tailwind + Zustand | ✅ Funcional |
| Site Público (site/) | Next.js 15 + React 19 + Tailwind CSS | ⚠️ Funcional / Design a revisar |

# 2. Contexto da Empresa

Entender o contexto operacional da Morabilidade é fundamental para priorizar os recursos corretos e evitar desperdício de esforço em funcionalidades que não se aplicam ao modelo de negócio atual.

## Perfil Operacional

📍 Localização: Sem sede física / matriz: empresa 100% digital

📸 Instagram (90k+ seguidores): Canal principal de captação e relacionamento com clientes

📱 WhatsApp: Canal principal de atendimento direto e fechamento de negócios

👥 Equipe reduzida: Equipe enxuta — não é necessário exibir quantidade de corretores

🏠 Portfólio digital: Sem integração com portais como ZAP/OLX/Viva Real no MVP

## Implicações Para o Sistema

Com base nesse contexto, algumas decisões de produto e design se tornam evidentes:

1. Prioridade #1: O botão de WhatsApp deve estar SEMPRE visível e acessível no site

2. Instagram como ativo: Com 90k seguidores, o site deve ter integração visual com o Instagram (feed ou link proeminente)

3. Confiança digital: Sem sede, o site precisa transmitir credibilidade e profissionalismo por design e conteúdo

4. Sem destaque à equipe: Não exibir seção de 'nossa equipe' ou 'quantidade de corretores' como diferencial

5. Mobile-first obrigatório: O site é a vitrine — deve ser rápido, bonito e mobile-first (usuários vêm do Instagram/mobile)

6. Rastreabilidade de leads: Leads gerados pelo site devem ser facilmente identificáveis no back-office (origem: site)

# 3. O Que Foi Implementado

Inventário completo dos recursos já desenvolvidos e funcionais no sistema.

## 3.1 API Backend (api/)

✅ Autenticação JWT

Login, logout, recuperação de senha via Supabase Auth. Rate limiting nas rotas de auth.

✅ CRUD de Imóveis

13 endpoints: criação com código automático (IMO-00001), listagem com filtros+paginação, detalhe, edição, exclusão com cascade de fotos.

✅ Upload de Fotos

Upload múltiplo para Firebase Storage (até 30 fotos/imóvel), compressão automática, exclusão individual.

✅ CRUD de Clientes

6 endpoints com campos completos: origem do lead, status, tipo de cliente, responsável, observações.

✅ Gestão de Usuários

10 endpoints com RBAC (admin/administrativo). Criação no Supabase Auth + tabela local. Soft delete.

✅ Tags Configuráveis

6 endpoints. Tags com cores, visíveis publicamente. Associação imóvel↔tag.

✅ Formulário de Contato

1 endpoint público. Envia e-mail via Resend em background task.

✅ Endpoints Públicos

GET /imoveis/publico/disponiveis e GET /imoveis/publico/{codigo} — sem autenticação.

✅ Dashboard Stats

GET /stats: total imóveis, disponíveis, total clientes, em negociação.

✅ Banco de Dados

Schema PostgreSQL completo: 6 tabelas, índices, triggers de updated_at, RLS habilitado, sequence para códigos.

## 3.2 Painel de Administração (web/)

✅ Dashboard Home

4 cards de estatísticas em tempo real consumindo GET /stats.

✅ Gestão de Imóveis

Listagem com filtros, paginação, criar/editar/excluir. Upload e reordenação de até 30 fotos. Atribuição de tags.

✅ Gestão de Clientes

Listagem com filtro por status, criar/editar/excluir. Workflow de status (ativo → em negociação → concluído/inativo).

✅ Gestão de Tags

Admin only. CRUD de tags com seleção de cor. Menu oculto para perfil 'administrativo'.

✅ Gestão de Usuários

Admin only. Criar, editar, desativar usuários. Atribuição de perfis. Soft delete.

✅ Perfil do Usuário

Edição de dados pessoais, upload de foto, troca de senha com verificação da senha atual.

✅ Autenticação

Tela de login, recuperação de senha. Proteção de rotas via middleware. Auto-redirect em 401.

✅ RBAC na UI

Menu lateral adaptativo: itens de admin ocultos para perfil administrativo.

✅ Componentes UI

shadcn/ui (Dialog, Select, Tooltip, etc.), Sonner toasts, Lucide icons, Zod validation.

## 3.3 Site Público (site/)

✅ Homepage

Hero com busca rápida (tipo negócio + tipo imóvel), seção de imóveis em destaque (6), seção 'Por que nos escolher', CTA para contato. SSR.

✅ Listagem de Imóveis

9 filtros: tipo negócio, tipo imóvel, cidade, bairro, dormitórios, faixa de preço, condição, mobiliado. Paginação (12/página). Layout sidebar+grid (desktop) e topo+grid (mobile).

✅ Detalhe do Imóvel

Galeria de fotos (principal + miniaturas), todas as informações, link de vídeo, tags. SSR + generateMetadata para SEO. CTA de contato.

✅ Página de Contato

Formulário: nome, email, telefone, mensagem. Validação client-side e server-side. Envio via API.

✅ Página Sobre

Estrutura criada com placeholders para conteúdo da empresa.

✅ Navbar + Footer

Sticky navbar responsiva com menu hamburger. Footer com info da empresa (placeholders). Links de navegação.

✅ Design

Paleta olive/gold (#2e302a, #585a4f, #d8cb6a). Tipografia serif para títulos. Tailwind CSS puro, sem biblioteca UI.

✅ SEO Básico

generateMetadata em páginas dinâmicas. HTML semântico. SSR nas páginas principais.

# 4. Gaps, Falhas e Pendências

Análise crítica dos recursos ausentes, limitações técnicas e pontos de melhoria identificados em relação aos requisitos v1.2 e às necessidades reais do negócio.

## 4.1 Pendências do Site Público (Alta Prioridade)

❌ Botão de WhatsApp flutuante [CRÍTICO]

O WhatsApp é o principal canal de atendimento. Um botão flutuante fixo no canto inferior direito, presente em TODAS as páginas, é indispensável. Deve abrir conversa com mensagem pré-definida sobre o imóvel visualizado.

❌ Link/Feed do Instagram [CRÍTICO]

Com 90k seguidores, o Instagram é o maior ativo de marketing. O site não faz nenhuma referência à presença no Instagram. Deve haver botão proeminente no header/footer e, idealmente, um widget com os últimos posts.

❌ Conteúdo real na página 'Sobre' [ALTA]

A página /sobre contém apenas placeholders [X]. Precisa de conteúdo real: história da empresa, diferenciais, como funciona, depoimentos de clientes.

❌ Prova social / depoimentos [ALTA]

Sem sede física, os usuários precisam de sinais de confiança. Uma seção de depoimentos reais de clientes e/ou número de imóveis negociados é essencial.

❌ Formulário 'Tenho Interesse' no imóvel [ALTA]

Na página de detalhe do imóvel, só existe um link para /contato genérico. Deveria haver um formulário ou botão de WhatsApp diretamente referenciando o imóvel (ex: 'Tenho interesse no IMO-00001').

❌ SEO avançado ausente [MÉDIA]

Faltam: sitemap.xml, robots.txt, Schema.org (RealEstateListing), Open Graph completo para redes sociais (especialmente Instagram/Facebook), alt text automático nas fotos.

❌ Mapa na página do imóvel [MÉDIA]

A página de detalhe menciona mapa nos requisitos mas não foi implementada integração com Google Maps ou Mapbox para exibir a localização.

❌ Busca por CEP/mapa interativo [BAIXA]

Grandes plataformas permitem buscar imóveis pelo mapa. Não está nos requisitos MVP mas é um diferencial importante.

❌ Favoritos / lista de interesse [BAIXA]

Sem login para visitantes, mas um sistema de favoritos via localStorage seria valioso para UX.

❌ Calculadora de financiamento [BAIXA]

Recurso padrão nas grandes imobiliárias. Não previsto no MVP mas agrega valor.

## 4.2 Pendências do Back-Office (Média Prioridade)

⚠️ Dashboard sem gráficos/relatórios [MÉDIA]

O dashboard atual mostra apenas 4 números estáticos. Faltam: gráficos de evolução de cadastros, imóveis por tipo/bairro, funil de clientes, origem de leads. Previsto como 'fora do escopo MVP' mas muito valorizado.

⚠️ Notificações internas [MÉDIA]

Sem sistema de alertas: novo cliente cadastrado, imóvel interessado, follow-up de cliente. Pode ser via email (Resend já integrado) ou notificação push futura.

⚠️ Módulo de Match (imóvel × cliente) [ALTA]

Removido do v1.2 mas citado como maior prioridade para próxima versão. Atualmente usa Excel. Um sistema simples de matching automático (cliente quer 2 dorm em Floripa → notifica quando imóvel disponível) é o próximo grande passo.

⚠️ Histórico de alterações [BAIXA]

Sem audit trail: quem alterou o quê e quando em imóveis/clientes. Útil para gestão e responsabilidade.

⚠️ Export de dados [MÉDIA]

Sem exportação para Excel/CSV de imóveis e clientes. Necessário para relatórios e backup.

⚠️ Filtros avançados de clientes [BAIXA]

Filtros atuais: apenas nome, email, status. Faltam: tipo de cliente, origem, corretor responsável, cidade.

⚠️ Integração com portais (ZAP/OLX) [BAIXA]

Fora do escopo MVP mas necessário a médio prazo para ampliar alcance além do Instagram.

⚠️ Agendamento de visitas [BAIXA]

Sem funcionalidade de agendamento de visitas integrada. Hoje é feito pelo WhatsApp.

## 4.3 Falhas Técnicas e Débitos

🔧 Sem testes automatizados: Os diretórios de tests/ existem mas sem cobertura efetiva. Risco de regressões em novas features.

🔧 Templates de email básicos: O email de contato usa HTML inline simples. Faltam templates profissionais com branding Morabilidade via Resend.

🔧 Sem monitoramento/observabilidade: Sem Sentry, logging estruturado ou health check dashboard. Erros em produção são invisíveis.

🔧 Sem cache: Endpoints públicos de imóveis (mais acessados) não têm cache. Em pico de tráfego (pós story no Instagram), pode sobrecarregar o banco.

🔧 Sem rate limiting nas rotas públicas: Rate limiting apenas nas rotas de auth. Rotas públicas de imóveis ficam expostas a scraping/abuso.

🔧 Sem compressão de imagens no upload do site: A API comprime imagens enviadas pelo back-office, mas não há orientação sobre tamanho mínimo/máximo para o upload.

🔧 Página Sobre com conteúdo placeholder: Código contém marcações [X] que precisam ser substituídas por conteúdo real antes de ir ao ar.

🔧 Sem variável de ambiente documentada para o site: O site/ usa process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL mas não há .env.example documentando as variáveis necessárias.

🔧 Sem CI/CD configurado: Sem GitHub Actions ou pipeline de deploy automatizado documentado. Deploy manual pode gerar erros.

🔧 next.config.ts modificado (não commitado): Git status mostra site/next.config.ts como modificado mas não commitado — risco de perda de configuração.

# 5. Comparação com Grandes Plataformas Imobiliárias

Análise dos principais portais imobiliários brasileiros — ZAP Imóveis, Viva Real, OLX Imóveis e Quinto Andar — comparando seus recursos com o que a Morabilidade tem hoje, e o que faz sentido implementar dado o perfil da empresa.

## 5.1 Comparativo de Recursos por Plataforma

| Recurso | Grandes Portais | Morabilidade Atual |
| --- | --- | --- |
| Busca por localização/mapa | ✅ Todos | ❌ Não implementado |
| Filtros avançados | ✅ 15+ filtros | ✅ 9 filtros (bom) |
| Galeria de fotos | ✅ Todos | ✅ Implementado |
| Tour virtual / 3D | ✅ ZAP, Viva Real | ❌ Não previsto |
| Vídeo do imóvel | ✅ Todos | ✅ Link de vídeo |
| WhatsApp integrado | ✅ Todos | ❌ CRÍTICO — não implementado |
| Botão de interesse/lead | ✅ Todos | ⚠️ Apenas form genérico |
| Feed do Instagram | ❌ Nenhum | ❌ Não implementado (oportunidade!) |
| Calculadora financiamento | ✅ ZAP, Viva Real, OLX | ❌ Não implementado |
| Alertas de novos imóveis | ✅ Todos | ❌ Não implementado |
| Favoritos/lista de desejos | ✅ Todos | ❌ Não implementado |
| Portal do cliente (login) | ✅ Quinto Andar, ZAP | ❌ Fora do escopo |
| Mapa de calor/bairros | ✅ Quinto Andar | ❌ Não previsto |
| Blog / conteúdo SEO | ✅ ZAP, Viva Real | ❌ Não implementado |
| Depoimentos de clientes | ✅ Quinto Andar | ❌ Não implementado |
| Open Graph / compartilhamento | ✅ Todos | ⚠️ Básico, sem imagem OG |
| Schema.org para SEO | ✅ ZAP, Viva Real | ❌ Não implementado |
| Sitemap.xml | ✅ Todos | ❌ Não gerado |
| Página da imobiliária/corretor | ✅ ZAP, OLX | ❌ Não previsto |
| App móvel | ✅ Todos | ❌ Não previsto (site responsivo) |
| Integração CRM | ✅ Quinto Andar | ⚠️ Back-office próprio |
| Relatórios e analytics | ✅ Todos (interno) | ❌ Apenas 4 stats básicos |
| Integração WhatsApp Business API | ❌ Nenhum usa plenamente | 💡 Oportunidade diferencial! |
| Feed Instagram no site | ❌ Nenhum usa | 💡 Grande oportunidade! |

## 5.2 Oportunidades Únicas da Morabilidade vs Grandes Portais

Os grandes portais são generalistas. A Morabilidade tem vantagens específicas que os portais não conseguem replicar facilmente:

★ Atendimento humanizado via WhatsApp: O visitante sabe que vai falar com alguém real, não um bot genérico. Isso é diferencial enorme.

★ 90k seguidores no Instagram: Nenhum portal tem essa audiência orgânica qualificada. O site deve capitalizar isso.

★ Curadoria do portfólio: Imóveis selecionados com cuidado, ao invés de milhares de listagens de qualidade duvidosa.

★ Velocidade de resposta: Equipe pequena = menos burocracia. Cliente fala direto com quem decide.

★ Confiança por relacionamento: Clientes de Instagram/WhatsApp já têm mais confiança do que quem chega por portal frio.

★ Branding visual consistente: Uma identidade visual forte pode diferenciar muito de portais genéricos.

# 6. Recursos Prioritários Para a Morabilidade

Com base no contexto da empresa (digital, Instagram-first, WhatsApp-centric, equipe reduzida), esta é a lista priorizada de recursos a implementar, em ordem de impacto no negócio.

## Prioridade P0 — Crítico (bloqueia o go-live)

🔴 Botão WhatsApp flutuante no site

Presente em TODAS as páginas. Ao clicar em um imóvel específico, mensagem pré-preenchida: 'Olá! Tenho interesse no imóvel [IMO-XXXXX] - [Título]'. No contato geral, mensagem padrão da empresa.

🔴 Link proeminente para Instagram

Botão no header e footer com ícone do Instagram e 'Nos siga — 90 mil seguidores'. Abre @morabilidade no Instagram.

🔴 Conteúdo real na página Sobre

História, diferenciais, como funciona o atendimento, depoimentos de 3-5 clientes reais (com permissão).

🔴 Formulário de interesse no imóvel

No detalhe do imóvel: botão primário 'Tenho Interesse' que abre WhatsApp com mensagem sobre o imóvel específico, e botão secundário 'Enviar Mensagem' para form de email.

🔴 Commit do next.config.ts

Arquivo modificado não commitado — risco de perda. Commitar imediatamente.

## Prioridade P1 — Alta (implementar no próximo sprint)

🟡 SEO técnico completo

sitemap.xml dinâmico (gerado com imóveis disponíveis), robots.txt, Schema.org RealEstateListing, Open Graph com foto do imóvel para compartilhamento no WhatsApp/Instagram Stories.

🟡 Depoimentos de clientes

Seção na homepage com 3-5 depoimentos. Pode ser carrossel simples com foto, nome e texto.

🟡 Templates de email profissionais

Emails com branding Morabilidade via Resend para: confirmação de contato recebido, notificação interna de novo lead.

🟡 Monitoramento de erros

Sentry.io (gratuito para pequenos projetos) tanto na API quanto nos sites. Essencial para produção.

🟡 Feed Instagram no site

Widget de últimas publicações do Instagram na homepage (recurso único vs grandes portais).

🟡 Export CSV de imóveis e clientes

No back-office, botão para exportar listagem em CSV/Excel. Necessário para relatórios.

## Prioridade P2 — Média (próxima release)

🟢 Módulo de Match imóvel × cliente

Maior prioridade pós-MVP conforme requisitos. Matching por critérios (tipo, preço, cidade) com notificação automática por email quando imóvel disponível.

🟢 Mapa na página do imóvel

Google Maps embed com localização do imóvel (endereço completo ou geral para preservar privacidade). Muito esperado pelo usuário.

🟢 Calculadora de financiamento

Calculadora simples: valor do imóvel, entrada, prazo → parcela estimada. Dados do FGTS e taxas CEF/ITBI opcionais.

🟢 Favoritos via localStorage

Sem login: salvar imóveis favoritos no localStorage do navegador com botão de coração. Lista acessível em /favoritos.

🟢 Gráficos no dashboard

Evolução mensal de imóveis cadastrados, clientes por origem de lead, funil por status. Recharts ou Chart.js.

🟢 Alertas de novos imóveis por email

Cliente deixa email e critérios → recebe notificação quando imóvel compatível for cadastrado.

🟢 Rate limiting nas rotas públicas

Limitar /imoveis/publico a N req/min por IP para proteger contra scraping.

# 7. Repensando o Design do Site

O design atual do site usa uma paleta olive/gold (#2e302a, #d8cb6a) com tipografia serif, criando um visual sofisticado e elegante. No entanto, para uma empresa Instagram-first com audiência mobile, há espaço para evolução significativa.

## 7.1 Análise do Design Atual

Pontos positivos:

Paleta olive/gold é distinta e memorável — diferencia da concorrência

Tipografia serif transmite sofisticação e confiança

Layout responsivo funcional com mobile hamburger menu

Cards de imóveis limpos e bem organizados

Pontos a melhorar:

Homepage muito genérica — não reflete o DNA digital e Instagram-first da empresa

Não há chamada para o Instagram ou WhatsApp acima do fold

Hero section poderia ter mais impacto visual (foto de alta qualidade de imóvel real)

Falta hierarquia visual clara: o que o usuário deve fazer primeiro?

Seção 'Por que nos escolher' muito genérica — poderia destacar os 90k seguidores

Ausência de prova social (depoimentos, número de negócios realizados)

Footer sem links de Instagram/WhatsApp

## 7.2 Proposta de Redesign — Abordagem Claude Design System

O Claude Design System propõe interfaces que priorizam clareza, intenção e confiança. Para a Morabilidade, recomendamos uma evolução do design atual — não uma ruptura — mantendo a identidade olive/gold mas com melhorias estratégicas:

### Princípios do Novo Design

▶ Mobile-First Radical: 80%+ dos visitantes vêm de dispositivos móveis (Instagram → site). O design deve ser pensado primeiro para 375px de largura.

▶ WhatsApp sempre visível: Botão flutuante fixo, verde WhatsApp, no canto inferior direito em TODAS as páginas. É a conversão principal.

▶ Confiança visual imediata: Hero com foto real de imóvel de alta qualidade, número de seguidores do Instagram visível, depoimentos acima do fold.

▶ Minimalismo funcional: Menos elementos, mais impacto. Espaço em branco generoso. Foco no imóvel, não no design.

▶ Velocidade percebida: Skeleton loading, imagens otimizadas com next/image, transições suaves.

▶ Acessibilidade básica: Contraste WCAG AA mínimo, textos legíveis, botões com área de toque ≥ 44px.

### Estrutura da Nova Homepage

### Hero Section (above the fold)

Foto de imóvel real de alta qualidade como background

Headline: 'Encontre seu imóvel ideal em [cidade]'

Subtítulo: '+90 mil pessoas confiam na Morabilidade no Instagram'

Busca rápida: Comprar/Alugar + Tipo + Botão 'Buscar'

Botões secundários: 📸 @morabilidade | 📱 Falar no WhatsApp

### Números que impressionam

X+ Imóveis disponíveis | 90K+ Seguidores | X anos no mercado | X famílias atendidas

### Imóveis em Destaque

Grid de 6 imóveis com fotos, preço, cidade, badges de tags (Destaque, Novo, Oportunidade)

Botão 'Ver Todos os Imóveis'

### Feed do Instagram (diferencial)

Seção 'Conheça nossos imóveis no Instagram'

Grid 3x2 das últimas publicações (via API pública)

Botão 'Seguir @morabilidade'

### Depoimentos

3-4 depoimentos reais com foto, nome e história

Design de cards com aspas e avaliação por estrelas (opcional)

### Como Funciona

3 passos simples: 1. Escolha o imóvel → 2. Fale pelo WhatsApp → 3. Realize o sonho

### CTA Final

Banner forte: 'Pronto para encontrar seu imóvel?' + botões WhatsApp e Ver Imóveis

### Paleta de Cores Proposta (Evolução)

Manter a identidade olive/gold mas com versões mais contrastadas e um verde WhatsApp integrado ao sistema de cores:

| Nome | Hex | Uso |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primária — Olive escuro | #1C1F18 | Títulos, navbar, fundo hero | ■ |
| Secundária — Olive médio | #2E302A | Texto principal, cards | ■ |
| Destaque — Gold | #D4B84A | CTAs, bordas, ícones de destaque | ■ |
| Acento — Gold claro | #F0E080 | Hover states, badges | ■ |
| WhatsApp | #25D366 | Botão flutuante, CTAs de contato | ■ |
| Background | #F9F8F4 | Fundo das páginas (off-white quente) | ■ |
| Surface | #FFFFFF | Cards, modal backgrounds | ■ |
| Texto sobre escuro | #FFFFFF | Texto em fundos olive | ■ |

### Tipografia Proposta

Títulos (h1-h3): Playfair Display ou Cormorant Garamond — elegância, sofisticação

Corpo e UI: Inter ou DM Sans — legibilidade digital, moderna

Tamanho base: 16px no mobile, 18px no desktop

Linha de base: 1.6 para boa legibilidade de parágrafos

# 8. Roadmap de Implementação

Plano de execução em fases, considerando o estado atual do projeto e as prioridades identificadas. Estimativas baseadas em sessões de 3-4h/dia com suporte do Claude Code.

## Fase 0 — Estabilização (1 semana)

✅ Commitar next.config.ts do site/

✅ Preencher conteúdo real na página /sobre

✅ Variáveis de ambiente documentadas (.env.example para api/, web/, site/)

✅ Testar fluxo completo em produção (Railway + Vercel)

✅ Configurar domínio customizado no Vercel (morabilidade.com.br)

## Fase 1 — WhatsApp + Instagram (1 semana)

⬜ Botão WhatsApp flutuante em todas as páginas do site

⬜ Mensagem pré-preenchida com dados do imóvel no detalhe

⬜ Links Instagram proeminentes em header, footer e homepage

⬜ Formulário 'Tenho Interesse' no detalhe do imóvel

⬜ Prova social: contador de seguidores, depoimentos

## Fase 2 — SEO Técnico (1 semana)

⬜ sitemap.xml dinâmico com todos os imóveis disponíveis

⬜ robots.txt

⬜ Schema.org RealEstateListing no detalhe do imóvel

⬜ Open Graph com foto do imóvel para WhatsApp/Instagram

⬜ Alt text automático nas fotos dos imóveis

⬜ Google Analytics / Search Console configurados

## Fase 3 — Redesign do Site (2 semanas)

⬜ Nova homepage com seções propostas (hero, números, destaque, Instagram, depoimentos)

⬜ Paleta de cores evoluída + tipografia nova

⬜ Otimização de imagens com next/image e lazy loading

⬜ Skeleton loading nas listagens

⬜ Feed do Instagram integrado (widget ou screenshots estáticos)

⬜ Mapa Google Maps no detalhe do imóvel

⬜ Calculadora de financiamento básica

## Fase 4 — Back-Office Melhorias (1-2 semanas)

⬜ Templates de email profissionais (Resend)

⬜ Monitoramento com Sentry (API + site + web)

⬜ Export CSV de imóveis e clientes

⬜ Gráficos básicos no dashboard (origem de leads, status de clientes)

⬜ Rate limiting nas rotas públicas da API

⬜ Filtros avançados de clientes no painel

## Fase 5 — Match Module (2-3 semanas)

⬜ Tabela de preferências de cliente no banco

⬜ Algoritmo de matching: imóvel × critérios do cliente

⬜ Notificação automática por email quando novo imóvel disponível

⬜ Interface no back-office: ver matches do cliente / imóvel

⬜ Alertas configuráveis por email para leads do site

## Fase 6 — Funcionalidades Avançadas (futuro)

⬜ Favoritos via localStorage no site

⬜ Integração com portais ZAP/OLX/Viva Real

⬜ Portal do cliente com login

⬜ App móvel (React Native / PWA)

⬜ Agendamento de visitas integrado

⬜ Blog SEO por bairro/cidade

⬜ Auditoria e histórico de alterações

# 9. Conclusões e Próximos Passos

O sistema Morabilidade está em estado avançado de implementação para um MVP sólido. A arquitetura técnica é robusta, moderna e escalável. Os próximos passos críticos não são de tecnologia — são de produto e negócio.

## Resumo Executivo

→ O sistema técnico está 80% pronto: API, back-office e site funcionais. O que falta é refinamento de produto e conteúdo.

→ O maior gap não é técnico: É a ausência de integração com WhatsApp e Instagram — os canais REAIS da empresa.

→ SEO é urgente: Sem sitemap e Schema.org, o Google não indexa os imóveis corretamente. Isso bloqueia tráfego orgânico.

→ Design precisa de evolução: O design atual é funcional mas não reflete a personalidade digital-first da marca. A nova homepage deve converter melhor.

→ O Match Module é o próximo grande salto: Após estabilização, o módulo de matching imóvel × cliente vai transformar a produtividade da equipe.

→ 90k seguidores é um ativo inexplorado: Nenhum recurso atual capitaliza esse número. Feed do Instagram e CTA de seguir no site são baixo esforço, alto retorno.

## Ações Imediatas (Esta Semana)

1. Commitar next.config.ts do site/ (git add site/next.config.ts && git commit)

2. Adicionar botão WhatsApp flutuante no site (componente global no layout.tsx)

3. Adicionar ícone/link do Instagram no Navbar e Footer do site

4. Preencher a página /sobre com conteúdo real da empresa

5. Configurar domínio customizado no Vercel se ainda não foi feito

6. Criar .env.example nos três projetos (api/, web/, site/)

Documento gerado automaticamente em 21/04/2026 via análise do repositório Morabilidade-System-Back-Office. Para dúvidas ou atualizações, consulte o arquivo requisitos_sistema_imobiliario_v1.2.docx na pasta raiz do projeto.